WEEKLY STATUS REPORT

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | 07.04.2019. |
| From: | 01.04.2019. |
| Self Assessment: | Green (On track), Yellow (Possible risks), Red (Risks) |

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVITIES COMPLETED THIS WEEK | |
| **Completed functionalities:**   * Suradnja s timom u određivanju korištenih klasa Possible risks: Kod implementacije je moguće da će doći do promjena ovisno I izvedivosti. * Dizajn GUI-a   Possible risks: Ukoliko se pokaže da će trebati više/manje funkcionalnosti moguće izmjene | **How was it completed (insert figure) :**   * Dogovorom s ostalim članovima tima * Na temelju nekoliko predožaka odredit će se korišeni izgled sučelja |
| **Examined functionalities:**   * Opionalnosti aplikacije * Struktura aplikacije | **Most useful references:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITIES IN PROCESS | NEXT ACTION | DUE DATE |
| * Projektni plan | * Dodati te izmjeniti potrebno | * 15.04.2019. |

|  |
| --- |
| ACTIVITIES TO BE STARTED NEXT WEEK |
| * Radna okolina za izradu aplikacije * Početak pisanja dokumentacije dizajna |

|  |
| --- |
| ISSUES FOR IMMEDIATE ATTENTION |
| * Popravak projektnog plana |