WEEKLY STATUS REPORT

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | 02.06.2019. |
| From: | 26.05.2019. |
| Self Assessment: | Green (On track), Yellow (Possible risks), Red (Risks) |

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVITIES COMPLETED THIS WEEK | |
| **Completed functionalities:**   * Alati za rad sa .csv datotekama + testiranje * Dizajn korisničkog unosa | **How was it completed (insert figure) :**   * Izmjena postojećih alata za GitHub-a |
| **Examined functionalities:**   * Ubrzavanje cijelog programa * Spremanje select upita kao zasebne tablice omogućava brži rad sa bazom podataka, mogućnost implementacije | **Most useful references:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITIES IN PROCESS | NEXT ACTION | DUE DATE |
| * Izrada završne baze podataka | * Korištenje alata | * 09.06.2019. |
| * Izrada korisničkih upita (unos parametara za pretraživanje) | * Implementacija | * 09.06.2019. |

|  |
| --- |
| ACTIVITIES TO BE STARTED NEXT WEEK |
| * Testiranje |
| * Brisanje nepotrebnog koda * Izmijena aplikacije radi efikasnijeg korištenja memorije |

|  |
| --- |
| ISSUES FOR IMMEDIATE ATTENTION |
| * Izrada testnih uzoraka za provjeravanje rada aplikacije |