WEEKLY STATUS REPORT

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | 19.05.2019. |
| From: | 12.05.2019. |
| Self Assessment: | Green (On track), Yellow (Possible risks), Red (Risks) |

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVITIES COMPLETED THIS WEEK | |
| **Completed functionalities:**   * Izrada klase za dobavljanje i modeliranje podataka povučenih iz baze podataka * Testiranje trenutne aplikacije | **How was it completed (insert figure) :**   * Klasa Rule je napisana kao objekt koji se sastoji od 2 atributa I popratnih metoda. * Atributi klase Rule su mapa informacija (odnos ključ i vrijednost) te broj ponavljanja |
| **Examined functionalities:** | **Most useful references:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITIES IN PROCESS | NEXT ACTION | DUE DATE |
| * Povezivanje algoritma sa korisničkim sučeljem |  | * 26.05.2019. |

|  |
| --- |
| ACTIVITIES TO BE STARTED NEXT WEEK |
| * Povezivanje korisničkog upita na korisničko sučelje |
| * Izrada završne baze podataka |

|  |
| --- |
| ISSUES FOR IMMEDIATE ATTENTION |
| * Izrada korisničkih upita * Izrada potpune baze podataka * Izrada testnih uzoraka za provjeravanje rada aplikacije |